ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

" 07 "  июля  2022 г.                        		                                                 № п-0345

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность в Борисоглебском муниципальном районе»

Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность в Борисоглебском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района от 30.05.2017 № п-0524, изменения, изложив её в новой редакции.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаева Е.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Борисоглебского

муниципального района                                                                                       А.А. Кислякова

Приложение к постановлению Администрации
Борисоглебского муниципального района
от « 07 » июля  2022  № п-0345

Муниципальная программа

Борисоглебского муниципального района

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В БОРИСОГЛЕБСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

на 2017-2022 годы

Паспорт

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района Ведущий специалист отдела ЖКХ Чистякова Н.В. тел. 8(48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2022 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению |
| Перечень программ (подпрограмм n/ведомственных целевых программ) муниципальной программы | Подпрограмма «Энергосбережение на территории Борисоглебского муниципального района» |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе 9807,766 тыс. руб., из них: - областные средства 2017 год – 322,901 тыс. руб. - средства районного бюджета 2017 год – 309,785 тыс. руб. 2018 год – 444,88 тыс. руб. 2019 год – 355,0 тыс. руб. 2020 год – 60,00 тыс. руб. 2021 год – 410,00 тыс. руб. 2022 год – 60,00 тыс. руб. - иные источники: 2017 год – 4590,0 тыс. руб. 2019 год – 3255,20 тыс. руб. (все источники финансирования указываются при их наличии) |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Энергосбережение на территории Борисоглебского муниципального района» всего 9807,766 тыс. руб., из них: 2017 год – 5222,686 тыс. руб. 2018 год – 444,88 тыс. руб. 2019 год – 3610,20 тыс. руб. 2020 год – 60,00 тыс. руб. 2021 год – 410,00 тыс. руб. 2022 год – 60,00 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обеспечение снижения показателей энергопотребления до уровня 87 % |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время ЖКХ и бюджетная сфера Борисоглебского муниципального района характеризуются повышенной энергоемкостью.

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории муниципального района в топливном эквиваленте составило в 2016 году более 13,8 услуг на территории муниципального образования в среднем находились на уровне 128,2 кг у.т./тыс. рублей, энергоемкость социальной сферы 236,8 кг у.т./тыс. рублей, жилищного фонда 75,2 кг у.т./тыс. рублей

Затраты организаций муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов в 2016 году выросли по сравнению с 2012 годом в 1,6 раза.

Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального района и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального района и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Структура потребителей основных видов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на территории Борисоглебского муниципального района выглядит следующим образом:

| Направления потребления | Доля в суммарном объеме потребления, в процентах |  |  | Всего в топливном эквиваленте электрической энергии и тепла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | электрической энергии | тепла | газа |  |
| Промышленность | 25 | 30 | - | 18,3 |
| Топливно-энергетический комплекс | 2 | 3 | 5 | 3,3 |
| Сельское хозяйство | 20 | 5 | - | 6,7 |
| Население и жилищно-коммунальная сфера | 21 | 35 | 70 | 42 |
| Социальная сфера | 8 | 12 | 10 | 10,0 |
| Строительство | 2 | - | - | 0,7 |
| Прочие | 22 | 15 | 15 | 19 |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |

В предстоящий период на территории муниципального района должны быть выполнены установленные Законом Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области» требования в части энергосбережения, в том числе:

- планирование потребления энергетических ресурсов;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение топливно-энергетических балансов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов;

- разработка и актуализация схем теплоснабжения;

- установка приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально экономического развития Борисоглебского муниципального района.

II. Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её реализации

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Указом Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- Законом Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области»;

- Постановлением Администрации Ярославской области от 12.09.2007 № 395-а «Об региональной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области» на 2008-2013 годы и перспективу до 2020 года».

Социально-экономические результаты реализации Программы:

- проведение комплекса организационно правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоёмкости ЖКХ и бюджетной сферы района;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;

- проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

- организация ведения топливно-энергетических балансов;

- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов

- III. Механизм реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Борисоглебском муниципальном районе» включает в себя подпрограмму «Энергосбережение на территории Борисоглебского муниципального района» (приведена в приложении 1 к муниципальной программе. Ответственным исполнителем подпрограммы является отдел Администрации Борисоглебского муниципального района, который осуществляет реализацию муниципальной программы. Куратором муниципальной программы является первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В., который осуществляет контроль реализации муниципальной программы на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограммы, входящей в нее. Механизм реализации муниципальной программы предусматривает осуществление комплекса мер по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы.

Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Расчет результативности и эффективности муниципальной программы, а также составление отчетов о реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с разделом 3 «Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и внесения изменений в муниципальную программу» Положения о программно-целевом планировании в Борисоглебском муниципальном районе, утвержденного постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области от 13.10.2021 № п-0873.

- IV. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

- 1. Цель (цели) и задачи муниципальной программы: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению

- 2. Целевые показатели муниципальной программы:

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица измерения | - Плановое значение показателя |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - базовое 2016 год. | - 2017 г. | - 2018 г. | - 2019 г. | - 2020 | - 2021 | - 2022 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Муниципальная программа «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В БОРИСОГЛЕБСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Снижение показателей энергопотребления | - % | - 100 | - 97 | - 94 | - 91 | - 90 | - 88 | - 87 |
| - Подпрограмма «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Снижение показателей энергопотребления | - % | - 100 | - 97 | - 94 | - 91 | - 90 | - 88 | - 87 |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Борисоглебского муниципального района Ярославской области

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В БОРИСОГЛЕБСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

| № п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Наименование подпрограммы: «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 9807,766 | 5222,686 | 444,88 | 3610,20 | 60,00 | 410,00 | 60,00 |
|  | - федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областные средства | 322,901 | 322,901 | - | - | - | - | - |
|  | - средства районного бюджета | 1639,665 | 309,785 | 444,88 | 355,00 | 60,00 | 410,00 | 60,00 |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): | 7845,20 | 4590,00 | - | 3255,20 | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | 7845,20 | 4590,00 | - | 3255,20 | - | - | - |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 9807,766 | 5222,686 | 444,88 | 3610,20 | 60,00 | 410,00 | 60,00 |
|  | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 9807,766 | 5222,686 | 444,88 | 3610,20 | 60,00 | 410,00 | 60,00 |
|  | - федеральные средства | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - областные средства | 322,901 | 322,901 | - | - | - | - | - |
|  | - средства районного бюджета | 1639,665 | 309,785 | 444,88 | 355,00 | 60,00 | 410,00 | 60,00 |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): | 7845,20 | 4590,00 | - | 3255,20 | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | 7845,20 | 4590,00 | - | 3255,20 | - | - | - |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

Подпрограмма «Энергосбережение на территории Борисоглебского муниципального района» на 2017-2022 годы

Паспорт подпрограммы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района Ведущий специалист отдела ЖКХ Чистякова Н.В. тел. 8(48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор Программы | Первый заместитель Главы Администрации района Заракаев Е.В. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2022 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Цель муниципальной подпрограммы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы по годам | всего по программе 9807,776 тыс. руб.,из них: - областные средства: 2017 год – 322,901 тыс.руб. - средства районного бюджета 2017 год – 309,785 тыс.руб. 2018 год – 444,88 тыс.руб. 2019 год –355,0 тыс. руб. 2020 год – 60,00 тыс.руб. 2021 год – 410,00 тыс.руб. 2022 – 60,00 тыс.руб. - иные источники: 2017 год – 4590,0 тыс.руб. 2019 год – 3255,20 тыс.руб ( все источники финансирования указываются при их наличии) |
| Конечные результаты реализации программы | Обеспечение снижения показателей энергопотребления до уровня 87% |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | Средства районного бюджета | Средства бюджетов сельских поселений | иные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | 1. Экономия топливо-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях | Степень выполнения (процент) | 100 | 2017-2022 | 9807,776 |  | 322,901 | 1639,665 | - | 7845,20 | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского М.Р. |  |
|  |  |  |  | 2017 | 5222,686 |  | 322,901 | 309,785 | - | 4590,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 444,88 |  | - | 444,88 | - - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3610,20 |  | - | 355,0 | - - | 3255,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 60,0 |  | - | 60,0 | - - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 410,0 |  | - | 410,0 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 60,0 |  | - | 60,0 | - | - |  |  |
| 1.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | количество выполненных мероприятий, шт |  | 2017-2022 | 390,0 |  |  | 390,0 | - |  | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского М.Р. |  |
|  |  |  | 4 | 2017 | 110,0 |  |  | 110,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2018 | 45,0 |  |  | 45,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 2019 | 55,0 |  |  | 55,0 | - |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2020 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2021 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2022 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | (2017 г.) -Энергетическое обследование (энергоаудит) МОУ Березниковская СОШ, МОУ Андреевская СОШ, МОУ Краснооктябрьская СОШ, МОУ «Борисоглебская СОШ №1», МОУ «Борисоглебский СОШ №1», МОУ «Яковцевская ООШ»; (2018 г.- 2019 г.) - Замена оконных конструкций: МБДОУ Селищенский д .с. «Сказка»; МБДОУ д. с. «Теремок»; МБДОУ д. с. «Звездочка»; МБДОУ д. с. «Сказка»; МБДОУ д. с. «Колосок»; МОУ Борисоглебская СОШ №1, МОУ Андреевская СОШ, МОУ Березниковская ООШ (здание д/с); (2020 год) – (2021 г) - Замена оконных конструкций : МБДОУ д/с «Сказка», в здании д/с МОУ «Березниковская ООШ», в здании д.с., МБДОУ д/с «Звездочка» | количество выполненных мероприятий, шт | 16 | 2017-2021 | 1239,88 |  |  | 1239,88 |  |  | ООВ |  |
|  |  |  | 6 | 2017 | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 2018 | 399,88 |  |  | 399,88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 2019 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 2021 | 350,0 |  |  | 350,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования за счет средств областного бюджета (замена оконных конструкций МОУ Борисоглебская СОШ №1) | количество замененных оконных конструкций, шт | 8 | 2017-2019 | 322,901 |  | 322,901 |  |  |  | ООВ |  |
|  |  |  | 8 | 2017 | 322,901 |  | 322,901 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Реализация мероприятий инициативного бюджетирования за счет средств районного бюджета (замена оконных конструкций МОУ Борисоглебская СОШ №1) | количество замененных оконных конструкций, шт | 8 | 2017-2019 | 9,785 |  |  | 9,785 |  |  | ООВ |  |
|  |  |  | 8 | 2017 | 9,785 |  |  | 9,785 |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Подача энергетических деклараций | степень выполнения мероприятия, % | 100 | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  | Муниципальные учреждения |  |
|  |  |  | 100 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Установка общедомовых приборов учета воды в МКД | количество установленных приборов учета, шт | 51 | 2017-2019 | 510,0 |  |  |  |  | 510,0 |  |  |
|  |  |  | 51 | 2017 | 510,0 |  |  |  |  | 510,0 |  |  |
|  |  |  | 8 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Установка автоматизированных узлов управления потреблением тепловой энергии в учреждениях бюджетной сферы | количество установленных узлов, шт | 5 | 2017-2020 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | концессионер |  |
|  |  |  | 2 | 2017 | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Установка телеметрических систем в учреждениях бюджетной сферы | количество установленных систем, шт | 5 | 2017-2022 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 | обслуживающая организация |  |
|  |  |  | 2 | 2017 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | модернизация светильников наружного освещения | количество модернизированных светильников, шт | 109 | 2017-2019 | 550,0 |  |  |  |  | 550,0 | ОМС |  |
|  |  |  | 109 | 2017 | 550,0 |  |  |  |  | 550,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | заключение энергосервисных контрактов | количество заключенных контрактов, шт | 8 | 2017-2020 | 6335,20 |  |  |  |  | 6335,2 | РКДЦ, БСШ №1, Здание МОУ Андреевская СОШ, БСШ №2, МБДОУ детский сад «Светлячок», МБДОУ детский сад «Сказка», МБДОУ детский сад «Звездочка», МБДОУ детский сад «Теремок» |  |
|  |  |  | 1 | 2017 | 3080,0 |  |  |  |  | 3080,0 |  |  |
|  |  |  | - | 2018 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2019 | 3255,20 |  |  |  |  | 3255,2 |  |  |
|  |  |  | 6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Внесение предложений собственниками МКД по проведении энергосберегающих мероприятий со стороны организаций, осуществляющих управление МКД | % от общего количества МКД | 100 | 2017-2019 |  |  |  |  |  |  | Собственники МКД |  |
|  |  |  | 100 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2017-2022 | 9807,766 | - | 322,901 | 1639,665 | - | 7845,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 5222,686 | - | 322,901 | 309,785 | - | 4590,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 444,88 | - | - | 444,88 | - - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3610,20 | - | - | 355,0 | - - | 3255,20 |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 60,0 | - | - | 60,0 | - - | - |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 410,0 | - | - | 410,0 | - - | - |  | » |
|  |  |  |  | 2022 | 60,0 | - | - | 60,0 |  |  |  |  |