ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

"01"  декабря   2022 г.                        		       №  п-0744

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района»

Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района от 24 января 2018 года № п-0106, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы    Администрации    Борисоглебского    муниципального    района Е.В. Заракаева.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Борисоглебского

муниципального района                                                              А.А. Кислякова

Приложение

к Постановлению Администрации

Борисоглебского муниципального района

от 01 декабря 2022 № п-0744

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

НАСЕЛЕНИЯ  БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

на 2018-2023 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ и отдел строительства и имущественных отношений Администрации Борисоглебского муниципального района начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел.: 8 (48539) 2-13-52 ведущий специалист отдела строительства и имущественных отношений Рубцов А.В. тел.: 8(48539) 2-14-56 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района, Отдел строительства и имущественных отношений Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2023 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение качества жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Перечень подпрограмм (подпрограмм n/ ведомственных целевых программ) муниципальной программы | Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» Подпрограмма «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по муниципальной программе 83784,75889 тыс. руб., из них: -средства областного бюджета: 2018 год – 12296,875 тыс. руб.; 2019 год – 31687,885 тыс. руб.; 2020 год - 2379,731 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб. -средства районного бюджета: 2018 год – 10305,61304 тыс. руб.; 2019 год – 9750,47065 тыс. руб.; 2020 год - 4241,62409 тыс. руб.; 2021 год – 5303,50487 тыс. руб.; 2022 год – 7569,05524 тыс. руб.; 2023 год - 250,0 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» всего 12342,1774 тыс. руб., из них: 2018 год – 3213,5355 тыс. руб.; 2019 год - 5928,6419 тыс. руб.; 2020 год - 3200,0 тыс. руб.; Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» всего 8683,18749 тыс. руб., из них: 2021 год – 2877,50487 тыс. руб.; 2022 год – 5655,68262 тыс. руб.; 2023 год - 150,0 тыс. руб. Подпрограмма «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» всего 62759,394 тыс. руб., из них: 2018 год - 19388,95254 тыс. руб.; 2019 год - 35509,71375 тыс. руб.; 2020 год - 3421,35509 тыс. руб.; 2021 год - 2426,0 тыс. руб.; 2022 год - 1913,37262 тыс. руб.; 2023 год - 100,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обеспечение снижения аварийных отключений на 7%. Снижение времени устранения технологических отключений до 7%. Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 40%. Обеспечение уровня газификации населенных пунктов до 62%. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной             программы

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. В настоящее время в целом деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются: высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, издержки тарифной политики.

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Статьей 14 федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к вопросам местного значения района отнесена организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Износ коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района составляет 60-65 % и увеличивается на 2-3% в год. Около 30% основных фондов ЖКХ полностью отслужили нормативные сроки. Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Основой экономических отношений до сих пор остается система бюджетной поддержки предприятий. Таким образом, без решения проблемы финансирования невозможно организовать стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства. Меры повышения технического состояния коммунальной инфраструктуры являются первоочередной задачей и должны быть подкреплены мероприятиями организационного и административного характера. Существующая система коммунального комплекса не обеспечивает надлежащих условий для дальнейшего социально-экономического развития района. Преодоление сложившейся ситуации в системе коммунального комплекса муниципального района  возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением её необходимым бюджетным финансированием, привлечением внебюджетных средств с использованием различных схем и использованием организационных мер поддержки.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект.

Успешная реализация муниципальной программы позволит: повысить качество жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг, что позволит снизить количество аварийных отключений, а также снизить затраты времени на устранения технологических отключений, снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, увеличить уровень газификации населенных пунктов района.

- Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере

реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные

результаты её реализации

-   статьей 14 федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения отнесена организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской федерации. Согласно федеральному закону 136-ФЗ от 27.05.2014 вопросы организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

Социально-экономические результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение финансового состояния предприятий жилищно-коммунального комплекса, создание благоприятной среды для инвесторов;

-ремонт и модернизация основных фондов, внедрение новых технологий;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества и обеспечение комфортных условий проживания;

- повышение уровня газификации населенных пунктов района;

- достижение сбалансированности мощностей коммунальной инфраструктуры – переход на децентрализацию теплоснабжения с созданием локальных теплоэнергетических систем.

- Механизм реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района» включает в себя подпрограммы: «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» (приведены в приложениях 1-2 к муниципальной программе) и «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» (приведена в приложении 3 к муниципальной программе). Ответственными исполнителями подпрограмм являются: отдел ЖКХ и отдел строительства и имущественных отношений Администрации Борисоглебского муниципального района, которые осуществляют реализацию муниципальной программы. Куратором муниципальной программы является заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В., который осуществляет контроль реализации муниципальной программы на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих  в нее. Механизм реализации муниципальной программы предусматривает осуществление комплекса мер по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограмм.

Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Расчет результативности и эффективности муниципальной программы, а также составление отчетов о реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с разделом 3 «Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и внесения изменений в муниципальную программу» Положения о программно-целевом планировании в Борисоглебском муниципальном районе, утвержденного постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области от «13» октября 2021 года  № п-0873.

- Цель(и) и целевые показатели муниципальной программы

- Цель муниципальной программы:  повышение качества жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг и повышения устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

- Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п |  |  | Наименование показателей |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | базовое значение 2017 год |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Снижения аварийных отключений |  | процентов |  | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 1.2 |  |  | Снижение времени устранения технологических отключений |  | процентов |  | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 |
| 1.3 |  |  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  | процентов |  | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 1.4 |  |  | Уровень газификации населенных пунктов |  | процентов |  | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 |
| Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Снижения аварийных отключений | процентов |  | 0 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Снижение времени устранения технологических отключений | процентов |  | 0 | 3 | 5 | 7 |  |  |  |
| Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Снижения аварийных отключений |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 7 |
| 3.2 | Снижение времени устранения технологических отключений |  |  |  | процентов |  |  |  |  | 0 | 3 | 5 | 7 |
| Подпрограмма «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | процентов |  | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.2 |  | Уровень газификации населенных пунктов |  |  | процентов |  | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Борисоглебского муниципального района Ярославской области

| № п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 12342,1774 | 3213,5355 | 5928,6419 | 3200,0 |  |  |  |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства районного бюджета | 12342,1774 | 3213,5355 | 5928,6419 | 3200,0 |  |  |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Поддержка коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 8683,18749 |  |  |  | 2877,50487 | 5655,68262 | 150,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства районного бюджета | 8683,18749 |  |  |  | 2877,50487 | 5655,68262 | 150,0 |
|  | - средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Газификация и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 62759,394 | 19388,95254 | 35509,71375 | 3421,35509 | 2426,0 | 1913,37262 | 100,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 46364,491 | 12296,875 | 31687,885 | 2379,731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства районного бюджета | 16394,903 | 7092,07754 | 3821,82875 | 1041,62409 | 2426,0 | 1913,37262 | 100,0 |
|  | - средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 83784,75889 | 22602,48804 | 41438,35565 | 6621,35509 | 5303,50487 | 7569,05524 | 250,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 46364,491 | 12296,875 | 31687,885 | 2379,731 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства районного бюджета | 37420,26789 | 10305,61304 | 9750,47065 | 4241,62409 | 5303,50487 | 7569,05524 | 250,0 |
|  | - средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПОДпрограмма

«Поддержка коммунальной инфраструктуры

Борисоглебского муниципального района»

на 2018-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел.: 8 (48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел ЖКХ, отдел образования и воспитания, отдел культуры, спорта и туризма, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение качества жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 12342,1774 тыс. руб., из них: -средства районного бюджета: 2018 год – 3213,5355 тыс. руб.; 2019 год – 5928,6419 тыс. руб.; 2020 год - 3200,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обеспечение снижения аварийных отключений на 7%. Снижение времени устранения технологических отключений до 7%. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и  мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | средства районного бюджета | средства бюджетов сельских поселений | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2018-2020 | 12342,1774 |  |  | 12342,1774 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3213,5355 |  |  | 3213,5355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5928,6419 |  |  | 5928,6419 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 3200,0 |  |  | 3200,0 |  |  |  |
| 1.1 | реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2018-2020 | 10094,13243 |  |  | 10094,13243 |  |  | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2018 | 2235,0 |  |  | 2235,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5259,13243 |  |  | 5259,13243 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2600,0 |  |  | 2600,0 |  |  |  |
| 1.2 | реализация мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2018-2020 | 2248,04497 |  |  | 2248,04497 |  |  | отдел образования и воспитания, отдел культуры, спорта и туризма |
|  |  |  |  | 2018 | 978,5355 |  |  | 978,5355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 669,50947 |  |  | 669,50947 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2018-2020 | 12342,1774 |  |  | 12342,1774 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3213,5355 |  |  | 3213,5355 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 5928,6419 |  |  | 5928,6419 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 | 3200,0 |  |  | 3200,0 |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПОДпрограмма

«Поддержка коммунальной инфраструктуры

Борисоглебского муниципального района»

на 2021-2023 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел.: 8 (48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2023 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел ЖКХ, отдел образования и воспитания, отдел культуры, спорта и туризма, отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение качества жизни в Борисоглебском муниципальном районе, путем бесперебойного предоставления коммунальных услуг |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 8683,18749 тыс. руб., из них: -средства районного бюджета: 2021 год – 2877,50487 тыс. руб.; 2022 год – 5655,68262 тыс. руб.; 2023 год - 150,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обеспечение снижения аварийных отключений на 7%. Снижение времени устранения технологических отключений до 7%. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и  мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | средства районного бюджета | средства бюджетов сельских поселений | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Надежное обеспечение потребителей коммунальными услугами | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2021-2023 | 8683,18749 |  |  | 8683,18749 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2877,50487 |  |  | 2877,50487 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5655,68262 |  |  | 5655,68262 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.1 | реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к осенне-зимнему периоду | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2021-2023 | 7089,0 |  |  | 7089,0 |  |  | отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел ЖКХ |
|  |  |  |  | 2021 | 2150,0 |  |  | 2150,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 4789,0 |  |  | 4789,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 1.2. | реализация мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2021-2023 | 1594,18749 |  |  | 1594,18749 |  |  | отдел образования и воспитания, отдел культуры, спорта и туризма |
|  |  |  |  | 2021 | 727,50487 |  |  | 727,50487 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 866,68262 |  |  | 866,68262 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2021-2023 | 8683,18749 |  |  | 8683,18749 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 | 2877,50487 |  |  | 2877,50487 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 5655,68262 |  |  | 5655,68262 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 150,0 |  |  | 150,0 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

ПОДпрограмма

«Газификация и модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры Борисоглебского муниципального района»

на 2018-2023 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства и имущественных отношений, ведущий специалист Рубцов А.В. тел.: 8 (48539) 2-14-56 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Заракаев Е.В. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Исполнители мероприятий подпрограммы | Отдел строительства и имущественных отношений |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 62759,394 тыс. руб., из них: -средства областного бюджета: 2018 год – 12296,875 тыс. руб.; 2019 год – 31687,885 тыс. руб.; 2020 год - 2379,731 тыс. руб.; 2021 год – 0,0 тыс. руб.; 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб. -средства районного бюджета: 2018 год – 7092,07754 тыс. руб.; 2019 год – 3821,82875 тыс. руб.; 2020 год - 1041,62409 тыс. руб.; 2021 год – 2426,0 тыс. руб.; 2022 год – 1913,37262 тыс. руб.; 2023 год - 100,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 40%. Обеспечение уровня газификации населенных пунктов до 62%. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и мероприятия подпрограммы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) |  | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | средства районного бюджета | средства бюджетов сельских поселений | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство межпоселковых и разводящих газопроводов | степень выполнения работ, процент %)/протяженность (км) |  | 100/0001 | 2018 | 6 576,3 + 2800,0 (кредиторская задолженность) |  | 1 632,0+ 2800,0 (кредиторская задолженность) | 4 944,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/3,953 | 2019 | 3302,36069 |  | 796,403+ 1632,0 (кредиторская задолженность) | 873,95769 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/- | 2020 | 1032,78209 |  |  | 1032,78209 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/- | 2021 | 1 926,0 |  |  | 1 926,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/- | 2022 | 1014,98862 |  |  | 1014,98862 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/2,849 | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.1 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления д. Андреевское – д. Демьяны- д.Беглицево- с. Яковцево- д. Булаково с отводом на д. Бекренево (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ, процент %)/протяженность (км) | 17/- | 2018 | 797,3+ 2800,0 (кредиторская задолженность) |  | 2800,0 (кредиторская задолженность) | 797,3 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 18/- | 2019 | 0,575 |  |  | 0,575 |  |  |  |
|  |  |  |  | 19/- | 2020 | 101,6 |  |  | 101,6 |  |  |  |
| 1.2 | Строительство распределительного газопровода ул. Горячева п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы |  | степень выполнения работ, процент %)/протяжен- ность (км) | 70/- | 2018 | 1923,4 |  | 1632,0 | 291,4 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/1,797 | 2019 | 2534,903 |  | 796,403+ 1632,0 (кредиторская задолженность) | 106,5 |  |  |  |
| 1.3 | Строительство распределительного газопровода ул. Ясная, п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ, процент %)/протяжен- ность (км) | 98/- | 2018 | 1480,3 |  |  | 1480,3 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/0,626 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Строительство распределительного газопровода ул.Сиреневая, п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ, процент %)/протяжен- ность (км) | 98/- | 2018 | 692,1 |  |  | 692,1 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/0,599 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство распределительного газопровода ул.Восточная п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 98/- | 2018 | 360,1 |  |  | 360,1 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/0,411 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Строительство распределительного газопровода ул. Цветочная п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 98/- | 2018 | 319,4 |  |  | 319,4 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/0,25 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Строительство распределительного газопровода ул. 70 лет Победы п.Борисоглебский (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 98/- | 2018 | 689,7 |  |  | 689,7 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/0,27 | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Строительство межпоселкового газопровода д. Юркино – с. Ларионцево – с. Покровское- д. Сигорь- д. Дъяконцево (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 80/- | 2019 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 1.9 | Строительство распределительного газопровода –ввода к многоквартирному жилому дому ул.Красноармейская, 27а п.Борисоглебский (врезка) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 100/0,0001 | 2018 | 14,0 |  |  | 14,0 |  |  | Администрация района |
| 1.10 | Строительство распределительного газопровода с. Протасьево (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2018 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 10/- | 2019 | 337,45769 |  |  | 337,45769 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 24,0 |  |  | 24,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11/- | 2021 | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 1.11 | Строительство распределительного газопровода д. Демьяны (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2019 | 429,425 |  |  | 429,425 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 10/- | 2020 | 183,502 |  |  | 183,502 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11/- | 2022 | 12,3 |  |  | 12,3 |  |  |  |
| 1.12 | Строительство распределительного газопровода д. Сигорь (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2020 | 626,68009 |  |  | 626,68009 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 8/- | 2022 | 356,93412 |  |  | 356,934120 |  |  |  |
| 1.13 | Строительство межпоселкового газопровода высокого давления на дер. Мясниково и дер. Высочково и поселковых газопроводов низкого давления (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2020 | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 10/- | 2021 | 134,61 |  |  | 134,61 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11/- | 2022 | 131,4524 |  |  | 131,4524 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/2,849 | 2023 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 1.14 | Строительство распределительного газопровода д. Языково (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2021 | 375,0 |  |  | 375,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/ | 2022 | 275,38965 |  |  | 275,38965 |  |  |  |
| 1.15 | Строительство распределительного газопровода д. Дьяконцево (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2021 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 8/- | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 1.16 | Строительство распределительного газопровода с. Яковцево (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2021 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/ | 2022 | 238,91245 |  |  | 238,91245 |  |  |  |
| 1.17 | Строительство распределительного газопровода д. Булаково (в т. ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ протяженность (км) | 8/- | 2021 | 591,39 |  |  | 591,39 |  |  | Администрация района |
| 2. | Реконструкция котельных и тепловых сетей с применением более эффективного оборудования |  | работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2018 | 1069,41454 |  |  | 1069,41454 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/2 | 2019 | 7394,47806 |  | 6454,607 | 939,87106 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2148,053 |  |  | 2148,053 |  |  |  |
|  |  |  |  | 30/- | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция котельной детского сада «Колосок» д. Андреевское с переводом на природный газ (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 30/- | 2018 | 1009,41454 |  |  | 1009,41454 |  |  | Отдел образования и воспитания |
|  |  |  |  | 100/1 | 2019 | 1263,64457 |  | 1095,0809 | 168,56367 |  |  |  |
| 2.2 | Реконструкция котельной с переводом на природный газ МОУ Андреевская СОШ д. Андреевское (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2019 | 6130,83349 |  | 5359,5261 | 771,30739 |  |  | Отдел образования и воспитания |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2148,053 |  | 2148,053 (кредиторская задолженность) |  |  |  |  |
| 2.3 | Реконструкция котельной СДК д. Андреевское с переводом на природный газ (врезка газа) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2018 | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  | Отдел культуры спорта и туризма |
| 2.4 | Реконструкция котельной МОУ Яковцевская ООШ с переводом на природный газ (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 30/- | 2022 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | Отдел образования и воспитания |
| 4. | Строительство и реконструкция головных водозаборных и водоочистных сооружений (скважины, шахтные колодцы, КОС) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2018 | 8943,238 |  | 7864,875 | 1078,363 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 24812,875 |  | 14940,0+ 7864,875 (кредиторская задолженность) | 2008,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/2 | 2020 | 240,52 |  | 231,678 | 8,842 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8/- | 2021 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8/- | 2022 | 898,384 |  |  | 898,384 |  |  |  |
| 4.1 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков ул. Вощажниковская мкр.Аграрник п. Борисоглебский (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 25/- | 2018 | 8943,238 |  | 7864,875 | 1078,363 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 100/1 | 2019 | 24812,875 |  | 14940,0+ 7864,875 (кредиторская задолженность) | 2008,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100/1 | 2022 | 598,384 |  |  | 598,384 |  |  |  |
| 4.2 | Устройство шахтного колодца д. Юркино ул. Деревенская (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2020 | 120,26 |  | 115,839 | 4,421 |  |  | Администрация района |
| 4.3 | Устройство шахтного колодца д. Куклино(в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 100/1 | 2020 | 120,26 |  | 115,839 | 4,421 |  |  | Администрация района |
| 4.4 | Реконструкция станции слива очистных сооружений канализации ул. Боровая п. Борисоглебский (в т.ч. проектные работы) |  | степень выполнения работ (%)/ кол-во построенных объектов (шт) | 8/- | 2021 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | Администрация района |
|  |  |  |  | 8/- | 2022 | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  | 2018 | 19388,95254 |  | 12296,875 | 7092,07754 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 35509,71375 |  | 31687,885 | 3821,82875 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 3421,35509 |  | 2379,731 | 1041,62409 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2426,0 |  |  | 2426,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 1913,37262 |  |  | 1913,37262 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 |  | 0,0 | 100,0 |  |  |  |